Shoqëria aksionare për ushtrimin e veprimtarive energjetike

RESURSET ENERGJETIKE NACIONALE Shkup në pronësi shtetërore

bul. Sveti Kliment Ohridski nr .58b, Shkup

tel. 02 6090-137

faks 02 6090-437

contact@mer.mk

www.mer.com.mk

Deri

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut

në pronësi të Kuvendit së aksionarëve të REN SHA Shkup

Në pajtim me nenin 17, paragrafi 5, pika 8 nga Statuti i REM ShA Shkup, Bordi i drejtorëve është përgjegjës për përgatitjen e një raporti për punët materiale dhe financiare të REN SHA Shkup.

RAPORT

për punën dhe funksionimin materialo-financiar të REN SHA Shkup

për periudhën nga 01.01.2020 deri më 31.03.2020 viti

Raport për punën e REN SHA Shkup

REN SHA Shkup në pajtim me përgjegjësitë dhe detyrat e punës që lindin nga aktet e Shoqërisë dhe me aktet ligjore dhe nënligjore në Republikën e Maqedonisë, si dhe nga udhëzimet mara nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut si aksioneri i vetëm i Shoqërisë, REN SHA Shkup në periudhën nga 01.01.2020 deri më 31.03.2020 i realizoi aktivitetet e mëposhtme:

Ndërtimi i gazsjellësit magjistral Aksi „Shkup-Tetovë-Gostivar“

Në tremujorin e parë të vitit 2020 vazhdoi ndërtimi i gazsjellësit magjistral Aksi Shkup-Tetovë-Gostivar me SKMR Tetovë dhe SKMR Gostivar. Ndërtimi i aksit të përmendur në përputhje me kontratën për ndërtimin e aksit të gazsjellësit magjistral Shkup-Tetovë-Gostivar nr. 05-89/74 e kontraktuar më 19.10.2016 viti, e kryer nga Grupi i ofertuesve RAPID BILD DOO Kumanovë, EL-TE INXHINIERIA SHPK, SPEKTARTERMO SHPK SHKUP dhe KVALITET-PROM SHPK Kumanovë, duke u përfaqësuar nga RAPID BILD SHPK Kumanovë si udhëheqës i grupit të ofertuesve.

Mbikëqyrja mbi ndërtimin e aksit të gazsjellësit magjistral Shkup – Теtovë -Gostivar në përputhje me Kontratën për prokurimin e shërbimeve të mbikëqyrjes mbi ndërtimin e aksit të gazsjellësit magjistral të Republikës së Maqedonisë – Faza 1 Aksi Negotinë (Kavadar) - Manastir dhe Shkup-Tetovë-Gostivar nr. 05-915/106 e kontraktuar më 18.10.2016 viti, e kryer nga Grupi i ofertuesve – PROSTOR SHPK Kumanovë, GEING Krebs und Kiefer International dhe etj. SHPK Shkup dhe DIVI MAKEDONIJA SHPK Shkup, përfaqësuar nga PROSTOR SHPK Kumanovë si udhëheqës i grupit të ofertuesve.

Afati për ndërtimin e e aksit të gazsjellësit magjistral Shkup - Tetovë - Gostivar sipas marrëveshjes është deri në dhjetor 2019, dhe në përputhje me nenin 15 paragrafi 3, në rast të ndërprerjes së punimeve për shkak të marrëdhënieve të pazgjidhura pasurore-juridike, investitori ka të drejtë të zgjasë afatin për aq ditë sa ka zgjatur ndërprerja ose të prish kontratën në pjesën e subjektit i cili nuk mund të realizohet për shkak të marrëdhënieve të pazgjidhura pasurore-juridike.

Në tremujorin e parë të vitit 2020 për ndërtimin e Aksit Shkup - Tetovë - Gostivar nga sistemi i gazsjellësit në Republikën e Maqedonisë janë ndërmarrë aktivitetet e mëposhtme:

- Korrespondencë në lidhje me ndërtimin e një seksioni Shkup - Tetovë - Gostivar, ndërmjet  REN SHA Shkup (Investitori), Rapid Bild SHPK Kumanovë – Drejtuesi i një grupi ofertuesish (Kontraktori) dhe Prostor SHPK Kumanovë (Mbikëqyrësi),

- Organizimi dhe pjesëmarrja në të gjitha takimet e nevojshme të punës me Kontraktorin dhe Mbikëqyrësin,

- Vizitë në itinerari,

- Zbatimi i procedurës për vlerësim nga Byroja për ekspertizën gjyqësore mbi vlerën e tokës, të korrat, plantacionet, pyjet, etj. kulturat në parcelat kadastrale të cilat janë të vendosura në trasën e aksit Shkup-Tetovë-Gostivar.

Në lidhje me procedurën e shpronësimit, në këtë periudhë u arritën marrëveshje në shumën totale prej 3.616.997,00 denarë, ndërsa janë paguar në sasinë e 3.395.503,00 tek të cilat përfshihet marrëveshja nga një periudhë e mëparshme.

| Paraqitja tabelare e shkallës së realizimit të shpronësimit për Llot 5: |  |
| --- | --- |
| Seksioni | Propozimet e dërguara për shpronësim | Lëndët e zgjidhura për shpronësim | Lëndët në procedurë | Numri i propozimeve që do t'i paraqiten administratës | Parcela të paekspozuara |
| Aksi 5: Shkup-Tetovë-Gostivar | 1123 | 708 | 415 | Në këtë moment numri i saktë i propozimeve për shpronësim që duhet paraqitur nuk mund të përcaktohet për shkak të ndryshimeve në një pjesë të trasës dhe parcelave të paekspozuara | 42 |

Në lidhje me ndërtimin e Seksionit të tubacionit magjistral të gazit Shkup-Tetovë-Gostivar, gjatë tremujorit të parë të vitit 2020 janë ndërmarrë aktivitetet e mëposhtme: përgatitja e zonës së punës dhe rrugëve hyrëse, gërmimi i një kanali dhe vendosja e një themeli, ulja dhe vendosja e një tubacioni në një kanal, saldim, ekzaminimi radiografik i nyjeve të salduara etj. Sipas të dhënave për kryerjen e punës dhe realizimin financiar të kontratës, dhe sipas situatave kohore të treguara në tabelën vijuese, realizimi në tremujorin e parë është 1,12 %, dhe realizimi total i ndërtimit që nga fillimi është rreth 58,03 %.

Tabela e realizimit (sipas situatave të përkohshme për tremujorin e parë të vitit 2020):

| Р. numri | Përshkrimi | Vlera totale e punëve të përfunduara deri në Dhjetor 2019 | Vlera e punëve të kryera në tremujorin e parë 2020 | Vlera totale e punëve të përfunduara që nga marsi 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LINJË - NDËRTIMI SHKUP-GOSTIVAR | 345.593.518,44 | 4.998.612,15 | 350.592.130,59 |
| 2 | LINJË - MAKINERI SHKUP-GOSTIVAR | 581.882.405,00 | 10.616.737,81 | 592.495.305,75 |
| 3 | MBROJTJA KATODIKE | 824.478,80 |  | 824.478,80 |
| 4 | OPTIKA LINEARE | 4.819.152,28 | 870.560,24 | 5.689.712,52 |
| 5 | NISJET NGA STACIONI I PASTRIMIT SHKUP -ELEKTRO |  |  |  |
| 6 | STACIONIN I PASTRIMIT PËR NISJE SHKUP -МАKINERI | 2.591.025,39 |  | 2.591.025,39 |
| 7 | SKMR GOSTIVAR NDERTIM |  |  |  |
| 8 | SKMR GOSTIVAR ELEKTRO |  |  |  |
| 9 | SKMR GOSTIVAR МАKINERI | 213.027,19 |  | 213.027,19 |
| 10 | NËNSTACIONI I SHTYLLAVE | 11.830.617,63 |  | 11.830.617,63 |
| 11 | ЕЕ KYÇJE BRNJARCI |  |  |  |
| 12 | ЕЕ KYÇJE GLUMOVO |  |  |  |
| 13 | ЕЕ KYÇJE ARNAKIJA |  |  |  |
| 14 | ЕЕ KYÇJE МILETINO |  |  |  |
| 15 | ЕЕ KYÇJE ТЕТОVE 1 |  |  |  |
| 16 | ЕЕ KYÇJE BS GOSTIVAR |  |  |  |
| 17 | ЕЕ KYÇJE SKRM GOSTIVAR |  |  |  |
| 18 | BS 15 ЕLEKTRO |  |  |  |
| 19 | BS 16 ELEKTRO |  |  |  |
| 20 | BS 17 ЕLEKTRO |  |  |  |
| 21 | BS 18 ЕLEKTRO |  |  |  |
| 22 | BS GOSTIVAR ЕLEKTRO |  |  |  |
| 23 | BS TETOVË ЕLEKTRO |  |  |  |
| 24 | LINJË - NDËRTIMI TETOVË | 23.540.080,84 | 117.172,21 | 23.657.253,06 |
| 25 | LINJË - MAKINERI TETOVË | 27.905.411,19 | 3.312.013,74 | 31.217.424,92 |
| 26 | SKRM TETOVË NDËRTIM |  |  |  |
| 27 | SKRM TETOVË ELEKTRO | 165.002,77 | 40.730,82 | 205.733,59 |
| 28 | SKRM TETOVË MAKINERI | 14.878.827,78 |  | 14.878.827,78 |
| 29 | ЕЕ KYÇJE TETOVË 2 |  | 40.335,17 | 40.335,17 |
| 30 | BS TETOVË 2 ЕLЕКТRО |  |  |  |
| 31 | PROJEKTI I GJENDJES SË KRYER |  |  |  |
| MKD TOTALE (pa TVSH): | 1.014.243.547,31 | 19.996.162.15 | 1.034.235.872.39 |
| Realizimi në % | 56,91 | 1,12 | 58,03 |

Ndërtimi i gazsjellësit magjistral Aksi „Negotinë (Kavadar) – Manastir“

Në tremujorin e parë të vitit 2020, vazhdoi ndërtimi i gazsjellësit magjistral Aksi Negotinë (Kavadarci) - Manastir me SKMR Prilep, SKMR Manastir dhe SKMR Feni. Ndërtimi i Aksit të përmendur në përputhje me kontratën për ndërtimin e gazsjellësit magjistral Aksi Negotinë (Kavadar) - Manastir me SKMR Prilep, SKMR Manastir dhe SKMR Feni nr.05-412/119 e kontraktuar më 21.10.2016, e kryer nga një grup ofertuesish GRANIT Sh.A - Shkup dhe RAPID BILD SHPK Kumanovë, duke u përfaqësuar nga GRANIT Sh.A - Shkup si udhëheqës i grupit të ofertuesve.

Mbikëqyrja mbi ndërtimin e gazsjellësit magjistral Aksi Negotinë (Kavadar) - Manastir në përputhje me Marrëveshjen për prokurimin e shërbimeve të mbikëqyrjes për ndërtimin e sistemit të gazsjellësit të Republikës së Maqedonisë – Faza 1 Aksi Negotinë (Kavadar) - Manastir dhe Shkup-Tetovë-Gostivar nr. 05-915/106 e kontraktuar më 18.10.2016, kryer nga një grup ofertuesish – PROSTOR SHPK Kumanovë, GEING Krebs und Kiefer International dhe etj. SHPK Shkup dhe DIVI MAKEDONIJA SHPK Shkup, përfaqësuar nga PROSTOR SHPK Kumanovë si udhëheqës i grupit të ofertuesve.

Afati i fundit për ndërtimin e gazsjellësit magjistral Aksi Negotinë (Kavadar) - Manastir sipas marrëveshjes është deri në shkurt të vitit 2020, dhe në përputhje me nenin 15 paragrafi 3, në rast të ndërprerjes së punimeve për shkak të marrëdhënieve të pazgjidhura pasurore-juridike, investitori ka të drejtë të zgjasë afatin për aq ditë sa zgjat ndërprerja ose të prish kontratën në pjesën e subjektit që nuk mund të realizohet për shkak të marrëdhënieve të pazgjidhura pasurore-juridike.

Në tremujorin e parë të vitit 2020 për ndërtimin e Aksit Negotinë (Kavadar) - Manastir nga sistemi i gazjellësit në Republikën e Maqedonisë janë ndërmarrë aktivitetet e mëposhtme:

- Korrespondencë në lidhje me ndërtimin e Aksit Negotinë (Kavadar) - Manastir, ndërmjet REN Sh.AShkup (Investitori), GRANIT SHA - Shkup - udhëheqës i grupit të ofertuesve (Kontraktori) dhe Prostor SHPK Kumanovë (Mbikqyrësi),

- Organizimi dhe pjesëmarrja në të gjitha takimet e nevojshme të punës me Kontraktorin dhe Mbikëqyrësin,

- Vizitë në itinerari,

- Zbatimi i procedurës për vlerësim nga Byroja për ekspertizën gjyqësore mbi vlerën e tokës, të korrat, plantacionet, pyjet, etj. kulturat në parcelat kadastrale të cilat janë të vendosura në trasën e gazsjellësit magjistrale Aksi Negotinë (Kavadar) - Manastir. Për të gjithë aksin  është e nevojshme të bëhen vlerësime për parcelat kadastrale nga KK Mal Radobil dhe KK Golem Radobil, por për të njëjtën në këtë moment vlerësimet nuk mund të bëhen sepse Agjencioni kadastral për pasuri të patundshme të Republikës së Maqedonisë së Veriut ende nuk ka ekspozuar parcelat kadastrale.

Në lidhje me procedurën e shpronësimit, në këtë periudhë janë arritur marrëveshje në shumën totale prej 4.884.459,00 denarë, ndërsa janë paguar 3.078.920,00 denarë.

| Paraqitja tabelare e shkallës së realizimit të shpronësimit për Lotin 2: |  |
| --- | --- |
| Aksi | Propozimet e dërguara për shpronësim | Lëndët e zgjidhura për shpronësim | Lëndët në procedurë | Numri i propozimeve që do t'i paraqiten administratës | Parcela të paekspozuara |
| Seksioni 2: Negotinë (Kavadar) - Manastir | 1575 | 1559 | 16 | Në këtë moment numri i saktë i propozimeve për shpronësim që duhet paraqitur nuk mund të përcaktohet për shkak të ndryshimeve në një pjesë të rrugës dhe parcelave të paekspozuara | 48 |

Në lidhje me ndërtimin e gazsjellësit magjistral Aksi (Kavadar) - Manastir, gjatë tremujorit të parë të vitit 2020 u kryen aktivitetet e mëposhtme: përgatitja e zonës së punës dhe rrugëve hyrëse, gërmimi i një kanali dhe vendosja e një themeli, saldim, kalimet nën rrugë, prokurimi i materialeve hidrotest etj. Sipas të dhënave për ekzekutimin e punës dhe realizimin financiar të kontratës, dhe sipas situatave të përkohshme të treguara në tabelën vijuese, realizimi në tremujorin e parë është 5,03 % dhe realizimi total i ndërtimit që nga fillimi është rreth 85,78 %.

Tabela e realizimit (sipas situatave të përkohshme për tremujorin e parë të vitit 2020):

| Р. numri | Përshkrimi | Vlera totale e punëve të përfunduara deri në Dhjetor 2019 | Vlera e punës së kryer në tremujorin e parë 2020 | Vlera totale e punëve të përfunduara që nga marsi 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MKD | MKD | MKD |
| 1 | Projektimi | 15.831.592,63 |  | 15.831.592,63 |
| 2 | Pajisjet dhe materialet | 671.684.507,87 | 779.719,74 | 672.464.227,61 |
| 3 | Ndërtimi dhe testimi i seksionit të linjës | 1.120.589.885,70 | 111.797.676,83 | 1.232.387.562,53 |
| 4 | Ndërtimi dhe testimi i Bllokut Stacionet, Stacioni i pastrimit të pritjes |  |  |  |
| 5 | Ndërtimi dhe testimi i Stacioneve Kryesore Matëse-Rregullatore (SKMR) |  |  |  |
| MKD TOTALE (pa TVSH): | 1.808.105.986,20 | 112.577.397,00 | 1.920.683.382,77 |
| Realizimi në % | 80,75 | 5,03 | 85,78 |

Aktivitete të rregullta të punës

REN SHA Shkup në periudhën nga 01.01.2020 deri më 31.03.2020 ka kryer detyrat e rregullta të punës si më poshtë:

-  Kontabiliteti dhe të dhënat e kontabilitetit dhe dokumenteve të tjera,

- Përgatitja dhe dorëzimi i deklaratave tatimore e tatimit mbi vlerën e shtuar në Drejtorinë e të Ardhurave Publike në Shkup,

- Përgatitja dhe regjistrimi i kërkesave për pagimin e detyrimeve ndaj kontraktorëve përfundimtarë për realizimin e Projektit „Gazifikimi i Republikës së Maqedonisë – faza 1 – seksioni Shtip - Negotinë - Manastir dhe seksioni Shkup - Tetovë - Gostivar“për vitin 2019,

- Përgatitja dhe pagesa e pagës dhe kompensimeve nga punësimi,

- Dorëzimi i një formulari М1- Raporti mujor për ndryshimet në situatë të çdo huazimi të mbajtësve të borxhit publik deri në Ministrinë e Financave të Republikës së Maqedonisë - Sektori për marrëdhënie financiare ndërkombëtare dhe menaxhim me borxhin publik,

- Përgatitja e Raporteve dhe Informacioneve të Shoqërisë për Qeverinë e Republikës së Maqedonisë  në rolin e Kuvendit së Aksionarëve të REN SHA Shkup,

- Raportimi dhe regjistrimi i detyrimeve mujore të Shoqërisë përmes sistemit elektronik për raportimin dhe regjistrimin e detyrimeve (SERED) të Ministrisë së Financave, Sektori për buxhetet dhe fondet, në përputhje me Ligjin për Raportimin dhe Regjistrimin e Detyrimeve,

- Përgatitja dhe dorëzimi i një llogarie vjetore për vitin 2019 të Shoqërisë Aksionare për ushtrimin e veprimtarive energjetike RESURSET ENERGJETIKE NACIONALE Shkup në pronësi shtetërore në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë.

- Përgatitja dhe zbatimi i procedurave të prokurimit publik të REN SHA Shkup sipas planit vjetor të prokurimit publik për vitin 2020. Bazuar në Planin e prokurimit publik për vitin 2020 për realizimin e procedurave për prokurimin publik janë ndërmarrë aktivitetet e mëposhtme:

- Zbatimi i hulumtimit të hollësishëm të tregut. Hulumtimi është zbatuar në internet me kërkimin e faqeve të internetit, nëpërmjet pyetësorëve dhe kontrollit të drejtpërdrejtë të operatorëve ekonomikë,

- Përgatitja e dokumentacionit të tenderit,

- Publikimi i reklamave, hapja e ofertave, vlerësimi i ofertave të pranuara, zgjedhja e ofertuesit më të favorshëm.

- Pjesëmarrja në përfaqësimin dhe zbatimin e proceseve gjyqësore kundër padive për kompensim, si dhe në procedurat jokontestimore për përcaktimin e tarifës për shpronësim para gjykatave Themelore drejt REN SHA Shkup, dhe në lidhje me ndërtimin e Aksit magjistral Bllok stacioni 5-Negotinë, Aksit magjistral Negotinë (Kavadar) - Manastir dhe Aksit magjistral Shkup-Tetovë-Gostivar duke iu përgjigjur padive dhe parashtresave të tjera me shkrim,  përfaqësimi në seanca dëgjimore për shqyrtimin kryesor në procedurën e shkallës së parë para gjykatave kompetente dhe paraqitjen e ankesave kundër vendimeve të gjykatave të shkallës së parë në gjykatën e apelit,

- Zbatimi i procedurës për zgjidhjen e çështjeve pronësore-juridike, sidomos procedura e shpronësimit, duke përgatitur dhe paraqitur propozime për shpronësim dhe pjesëmarrje në seanca dëgjimore  para autoriteteve kompetente, drejtoritë për çështje pronësore dhe juridike Manastir, Prilep, Kavadar, Tetovë, Gostivar dhe një pjesë e komunave të Shkupit, në lidhje me seksionin e tubacionit të gazit Shkup-Tetovë-Gostivar dhe seksionin e tubacionit të gazit Negotinë (Kavadar) -Manastir,

- Monitorimi dhe analizimi i ligjeve dhe ndryshimve të tyre në fushën e funksionimit të Shoqërisë,

- Zbatimi i punës kadrovike duke ndjekur ligjet në fushën e marrëdhënieve të punës dhe personelit, përgatitja e zgjidhjeve për përdorimin e ditëve nga pushimet vjetore dhe ditët e lira, mbajtja e shënimeve të ditëve të përdorura nga pushimet vjetore, etj.,

- Arkivimi i të gjithë dokumentacionit të pranuar dhe të dërguar nga REN Sh.A Shkup, si dhe dërgimi i tij tek organet në Shoqëri,

- Përgatitja e materialeve, organizimi dhe drejtimi i seancave të Bordit të Drejtorëve,

- Përkthimi i teksteve, postave elektronike, dokumente zyrtare dhe materialet e tjera për nevojat e shoqërise,

- Përgatitja e raporteve, kërkesave, deklaratave, mendimeve, llogaritjeve dhe dokumenteve të tjera në lidhje me funksionimin e Shoqërisë,

- Dorëzimi i të dhënave dhe informacionit, përgatitja e një raporti dhe përgjigjet ndaj kërkesave të E-urbanizmit,

- Koordinimi i detyrave të punës dhe monitorimi i afateve për ekzekutimin e tyre në kohë.

Përgatitja e dokumentacionit sipas kërkesës, mendimeve dhe të tjera nga institucionet në lidhje me funksionimin e REN Sh.A Shkup, vepron sipas kërkesave të institucioneve përmes hartimit dhe dorëzimit të përgjigjeve dhe mendimeve në lidhje me to, si dhe aktivitete të tjera që dalin nga funksionimi i vazhdueshëm i REN Sh.A Shkup.

REN Sh.A Shkup gjatë kësaj periudhe, mbajti takime koordinuese në vend dhe jashtë vendit në lidhje me gasifikimin në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Në janar 2020 në Vjenë, REN Sh.A Shkup merr pjesë në takimin e parë të përbashkët të grupit të punës për gazin dhe energjinë elektrike në lidhje me Projektet me interes për Komunitetin Energjetik dhe Projektet me interes të përbashkët (PЕCI dhe PMI). Në takim diskutohet për procesin e tretë të përzgjedhjes së projekteve, raporti i progresit në listën e PECI dhe PMI si dhe thirrjen e re për dorëzimin e projektit.

Në Mars 2020  REN Sh.A Shkup merr pjesë në një takim me përfaqësuesit e DESFA dhe Bankës Evropiane të Investimeve në Athinë, lidhur me procesin e marrjes së një kredie për realizimin e Projektit për ndërtimin e rrjetit interkonektiv mes Republikës të Maqedonisë së Veriut dhe Greqisë në ambientet e DESFA-Operatorët për transmetimin e gazit natyror të R. Greqisë.

REN Sh.A Shkup merr pjesë aktive në realizimin e projekteve për ndërlidhjen me Greqinë dhe Kosovën. Bazuar në aplikacionet e paraqitura përmes instrumentit „Kuadri i investimeve për Ballkanin Perëndimor“ me aplikimin e bashkangjitur të Projektit për grante investimi, në dhjetor komisioni i WBIF miratoi aplikacionin në shumën prej 12,7 milion euro për ndërtimin e Interkonekcionit midis Maqedonisë dhe Greqisë.

Aktivitete që synojnë zbatimin e politikës afariste të Shoqërisë në përputhje me detyrimet ligjore, vendimet dhe urdheresat e Qeverisë si aksioneri i vetëm i Shoqërisë, vendimet, konkluzionet dhe rekomandimet e Bordit të Drejtorëve.

Aktivitete të tjera që dalin nga funksionimi i vazhdueshëm i  REN Sh.A Shkup.

Aktivitete në lidhje me punët korporative të Bordit të drejtorëve

Në periudhën nga 01.01.2020 deri më 31.03.2020 u mbajtën gjithsej 3 seanca të Bordit të Drejtorëve të REN Sh.A Shkup, gjegjësisht nga Seanca e 41-të në Seancën e 43-të të Bordit të Drejtorëve.

Në tremujorin e parë të vitit 2020 në mbledhjet e Bordit të Drejtorëve u morën vendimet dhe konkluzionet e mëposhtme:

- Seanca e 41-të e Bordit të Drejtorëve - mbajtur më 31.01.2020

- Vendim për prokurimin publik të mallrave – prokurimi i çertifikatave dixhitale;

- Vendim për prokurimin publik të shërbimeve – prokurimi i shërbimeve ajrore;

- Vendim për prokurimin publik të mallrave – reprezentacion për në kuzhinë;

- Konkluzion në lidhje me Vendimin për prokurimin publik të mallrave – përfaqësim në kuzhinë;

- Vendim për hua, dhënia e pëlqimit për peng të depozitës së përcaktuar dhe kontrate për peng në posedim të kreditorit

- Seanca e 42-të e Bordit të Drejtorëve - mbajtur më 10.02.2020

- Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e planit Vjetor për prokurimin publik për vitin 2020 të Shoqërisë Aksionare për ushtrimin e veprimtarive energjetike RESURSET ENERGJETIKE NACIONALE Shkup në pronësi shtetërore;

- Vendimi për miratimin e një teksti të konsoliduar të planit Vjetor për prokurimin publik për vitin 2020 të Shoqërisë Aksionare për ushtrimin e veprimtarive energjetike RESURSET ENERGJETIKE NACIONALE Shkup në pronësi shtetërore;

- Vendim për prokurimin publik të shërbimeve – Rishikimi i Projektit Themelor për Aksin "Sveti Nikole - Veles";

- Vendimi për ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit i cili përcakton të drejtën e përdorimit të celularëve zyrtarë dhe linjat zyrtare të telefonisë dhe kufizimin e kostos së impulseve të realizuara për punonjësit në REM SHA Shkup, nr.02-1660/4 nga viti 04.11.2016 dhe Vendimet nr.02-2338/8 nga viti 31.10.2017, nr.02-589/9 nga viti 30.01.2018, nr.02-2540/13 nga viti 05.07.2018 dhe nr.02-5062/7 nga viti 05.12.2019;

- Seanca e 43-të e Bordit të Drejtorëve - mbajtur më 26.02.2020

- Vendim për prokurimin publik të mallrave – prokurimi i tonerëve;

- Vendim për prokurimin publik të mallrave – prokurimi i karburantit për automjete zyrtare;

- Vendim për prokurimin publik të shërbimeve – larja e automjeteve zyrtare motorike;

- Vendim për prokurimin publik të shërbimeve – pastrimi dhe mirëmbajtja e vazhdueshme e lokaleve të biznesit;

Më poshtë janë rezultatet financiare të funksionimit të REN Sh.A Shkup.

Raporti mbi punët materialo-financiare të REN SHA Shkup

për periudhën nga 01.01.2020 deri më 31.03.2020

Të ardhurat dhe shpenzimet

- Të ardhura të realizuara

Shoqëria Aksionare për ushtrimin e veprimtarive energjetike RESURSET ENERGJETIKE NACIONALE Shkup në pronësi shtetërore në periudhën 01.01.2020 deri 31.03.2020 nuk ka realizuar të ardhura nga aktiviteti kryesor, transmetimi i gazit natyror, treguar në Tabelën 1.

Tabela 1- Tabela krahasuese e të ardhurave për periudhën 01.01.2020 deri 31.03.2020 dhe periudhën 01.01.2019 deri 31.03.2019

| Konto | Përshkrimi | Të ardhura të realizuara | Të ardhura të realizuara |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.2019 31.03.2019 | 01.01.2020 31.03.2020 |
| 769 | Të ardhura të tjera operative | 3.316,00 | 0,00 |
|  | Totali | 3.316,00 | 0,00 |

- Shpenzimet e bëra

Shoqëria Aksionare për ushtrimin e veprimtarive energjetike RESURSET ENERGJETIKE NACIONALE në pronësi shtetërore në periudhën 01.01.2020 deri më 31.03.2020 në lidhje me të njëjtën periudhë nga viti paraprak realizoi shpenzimet vijuese të regjistruara në llogaritë sintetike, treguar në Tabelën 2.

Tabela 2- Tabela krahasuese e kostove për periudhën 01.01.2020 deri 31.03.2020 dhe periudhën 01.01.2019 deri 31.03.2019

| Numri i llogarisë | Përshkrimi i llogarisë | Kostot e realizuara | Kostot e realizuara |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01. - 31.03.2019 | 01.01. - 31.03.2020 |
|  |  | denarë | denarë |
| 401 | SHPENZIMET PËR MATERIALE | 174.049,00 | 25.932,00 |
| 403 | SHPENZIMET PËR ENERGJI | 184.127,00 | 169.068,00 |
| 405 | SHPENZIMET PJESËT DHE MAT. REZERVË TË MIRËMBAJTJES | 52.491,00 | 12.145,00 |
| 408 | SHPENZIMET PËR INVENTAR TË VOGËL | 0,00 | 2.206,00 |
| 410 | SHËRBIMET E TRANSPORTIT | 27.758,00 | 37.342,00 |
| 411 | SHËRBIME POSTARE, SHËRBIME TELEFONIKE DHE INTERNET | 50.162,00 | 46.425,00 |
| 413 | SHËRBIMET E MIRËMBAJTJES DHE MBROJTJE | 31.933,00 | 35.060,00 |
| 414 | QIRADHËNIA | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 415 | SHËRBIMET KOMUNALE | 8.064,00 | 15.061,00 |
| 419 | SHËRBIME TË TJERA | 45.395,00 | 26.002,00 |
| 421 | PAGA DHE SHTESAT E PAGËS - PAGA BRUTO | 3.181.166,00 | 3.432.750,00 |
| 430 | Т-CI PËR AMORTIZIM | 0,00 | 293.072,00 |
| 440 | REGJISTRAT PËR UDHËTIME, QËNDRIME GJATË NATËS Т-CI | 113.920,00 | 94.422,00 |
| 441 | RIMBURSIMI I SHPENZIMEVE DHE DHURATAVE TË STAFIT | 2.000,00 | 0,00 |
| 442 | SHPENZIME PER RROGA DHE TE ARDHURA TJERA TE ANETAREVE TE BU DHE BM | 63.333,00 | 42.222,00 |
| 444 | KOSTOT E REPREZENTACIONIT (për kuzhinë) | 87.217,00 | 56.961,00 |
| 445 | KOSTOT E SIGURIMIT | 9.265,00 | 8.235,00 |
| 446 | SHËRBIMET BANKARE DHE OPERACIONET E PAGESAVE | 23.366,00 | 19.822,00 |
| 447 | TAKSAT ETJ. TARIFAT QË NUK VAREN NGA REZULTATI | 3.960,00 | 4.590,00 |
| 449 | SHPENZIMET E MBETURA NGA PUNA | 132.344,00 | 262.231,00 |
| 468 | GJOBAT, DËNIMET, DËMET DHE MË SHUMË | 24.834,00 | 0,00 |
| 474 | SHPENZIMET OPERATIVE TË BAZUARA NË INTERES | 66.560,00 | 0,00 |
| 479 | SHPENZIME TË TJERA FINANCIARE | 439.979,00 | 0,00 |
|  | TOTALI | 5.171.923,00 | 5.033.546,00 |

Në lidhje me kostot e realizuara të punës operative të treguara në Tabelën 2 - Tabela krahasuese e kostove për periudhën 01.01.2020 deri 31.03.2020 dhe periudhën 01.01.2019 deri 31.03.2019, Shoqëria në tremujorin e parë të vitit 2020 në shumicën e artikujve për operacionet operative ka realizuar kosto të ulët, por artikuj të caktuar kanë kosto më të lartë për:

- Llogaria 408 - Shpenzimet për inventar të vogël, paketim dhe goma

Janë realizuar shpenzime për inventar të vogël në vlerë totale prej 2.206,00 denarë, gjegjësisht, për koston e inventarit të vogël të pajisjeve kompjuterike për funksionimin aktual të Shoqërisë janë realizuar gjithsej 2.206,00 denarë,  të cilat krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar janë rritur me rritjen e ngarkesës së punës së Shoqërisë, për realizimin e Projektit „Gazifikimi i Republikës së Maqedonisë - faza 1 – Aksi Shtip - Negotinë - Manastir dhe Aksi Shkup - Tetovë - Gostivar“ ;

- Llogaria 410 - Shërbime transporti

Janë realizuar shpenzime për shërbime të transportit në vlerë totale prej 37.342,00 denarë, prej të cilave për shërbimet e transportit taksi në vend janë bërë kosto në shumën totale të 2.197,00 denarë, janë kryer shpenzimet për shërbimet e transportit taksi jashtë vendit në shumën totale prej 5.557,00 denarë dhe për shërbimet e transportit në shpenzimet e trafikut ajror të bëra në shumën totale prej 29.588,00 denarë. Shpenzimet për shërbimet e transportit në vend janë realizuar për kryerjen aktuale të detyrimeve të Shoqërisë, dhe kostoja e shërbimeve të taksive jashtë shtetit dhe kostoja e shërbimeve të transportit ajror realizohen nga shefi i departamentit për çështje ekonomike dhe financiare të REN Sh.A Shkup në një udhëtim pune jashtë vendit në janar / 2020 në Vjenë dhe në një udhëtim pune jashtë vendit në mars / 2020 në Athinë. Krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, kostot e shërbimeve të transportit janë rritur, me një rritje të ngarkesës së punës së Shoqërisë, për realizimin e Projektit „Gazifikimi i Republikës së Maqedonisë - faza 1 – Aksi Shtip - Negotinë - Manastir dhe Aksi Shkup - Tetovë - Gostivar“ ;

- Llogaria 413 - Mirëmbajtja dhe shërbimet e mbrojtjes

Janë realizuar shpenzimet - shërbime të mirëmbajtjes dhe mbrojtjes në vlerë totale prej 35.060,00 denarë, prej të cilave për shërbim dhe mirëmbajtje të automjeteve motorike të udhëtarëve janë realizuar shpenzime në vlerë totale prej 9.750,00 denarë, për shërbime higjienike në ambientet afariste të Shoqërisë shpenzimet janë bërë në shumën totale të 21.700,00 denarë, për shërbimet e mirëmbajtjes së softverit dhe faqen e internetit të Shoqërisë shpenzimet janë bërë në shumën totale të 2.000,00 denarë dhe për shërbimet për mirëmbajtjen aktuale dhe të investimeve të pajisjeve kompjuterike, kostot në shumën totale të 1.610,00 denarë. Krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar kostot për mirëmbajtjen dhe shërbimet e mbrojtjes janë rritur me rritjen e ngarkesës së punës së Shoqërisë, për realizimin e Projektit „Gasifikimi i Republikës së Maqedonisë - faza 1 – seksioni Shtip - Negotinë - Manastir dhe seksioni Shkup - Tetovë - Gostivar“ ;

- Llogaria 415 - Shërbime komunale

Shpenzimet për shërbime komunale janë realizuar në vlerë totale prej 15.061,00 denarë, prej të cilave për ujin e konsumuar për muajin 01/2020 dhe muajin 02/2020, kushton në shumën totale të 811,00 denarë, për mirëmbajtjen e vazhdueshme të ashensorit për muajin 01/2020 dhe muajin 02/2020 shpenzimet janë bërë në shumën totale të 1.800,00 denarë, për higjienën komunale për muajin 01/2020 dhe muajin 02/2020, janë bërë shpenzime në shumën totale të 3.290,00 denarë dhe për garazhimin dhe parkimin e automjeteve zyrtare të pasagjerëve të automjeteve janë bërë shpenzime në shumën totale prej 9.160,00 denarësh. Krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, kostot për shërbimet komunale u rritën me rritjen e ngarkesës të punës së Shoqërisë, realizimin e Projektit „Gasifikimi i Republikës së Maqedonisë - faza 1 – Aksi Shtip - Negotinë - Manastir dhe Aksi Shkup - Tetovë - Gostivar“ ;

- Llogaria 421 - Paga dhe shtesat e pagës - paga bruto

Shpenzimet e pagës dhe shtesat e pagave për punëtorët janë realizuar në vlerë totale prej 3.432.750,00 denarë, për muajin 01/2020, muajin 02/2020 dhe muajin 03/2020 për gjithsej 24 të punësuar. Kostot e pagave dhe shtesat e pagave për punonjësit krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar janë rritur për shkak të rritjes së normave të kontributeve shoqërore për llogaritjen e kontributit për SPI prej 18% në 18,80% dhe për llogaritjen e një kontributi të sigurimit të detyrueshëm shëndetësor prej 7,30% në 7,50%, në përputhje me Ligjin për kontributet e sigurimeve të detyrueshme shoqërore ;

- Llogaria 447 - Taksat që nuk varen nga rezultati, anëtarësia dhe tarifat e tjera

Janë realizuar shpenzime në vlerë totale prej 4.590,00 denarë, prej të cilave për kuotën e anëtarësisë së Oda tregtare për energjetikën e Maqedonisë për tremujorin e parë të vitit 2020, pra për periudhën janar, shkurt dhe mars 2020 shpenzimet në vlerë totale prej 3.560,00 denarë janë realizuar sipas faturës nr.0503-40/012020 të datës 09.01.2020 dhe për tarifat administrative dhe gjyqësore për trajtimin e rasteve të shpronësimit, janë bërë shpenzime në shumën totale prej 1.030,00 denarë. Krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, kostot për shërbimet komunale u rritën me rritjen e ngarkesës të punës së Shoqërisë, për realizimin e Projektit „Gasifikimi i Republikës së Maqedonisë - faza 1 – Aksi Shtip - Negotinë - Manastir dhe Aksi Shkup - Tetovë - Gostivar“ ;

- Llogaria 449 - Shpenzime të tjera operative

Shpenzimet e tjera operative të Kompanisë janë realizuar në vlerë totale prej 262.231,00 denarë të cilat krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë janë rritur me rritjen e ngarkesës së punës së Shoqërisë, për realizimin e Projektit „Gasifikimi i Republikës së Maqedonisë - faza 1 – Aksi Shtip - Negotinë - Manastir dhe Aksi Shkup - Tetovë - Gostivar“nga të cilat për:

- Shërbimet e kontabilitetit janë realizuar gjithsej 29.390,00 den. ;

- Shërbimet e avokatit dhe noterit janë realizuar në total 222.930,00 denarë ;

- Shpenzimet për certifikata të punëtorëve janë realizuar gjithsej 5.407,00 den. dhe

- Shpenzimet e tjera operative janë realizuar gjithsej 4.504,00 denarë për kompensimin e shërbimeve të Agjencisë për kadastër të Maqedonisë për trajtimin e rasteve të shpronësimit, për realizimin e Projektit „Gasifikimi i Republikës së Maqedonisë - faza 1 – Aksi Shtip - Negotinë - Manastir dhe Aksi Shkup - Tetovë - Gostivar “.

Shoqëria pret një rritje të shpenzimeve financiare në të ardhmen (fondet për punën operative) paralelisht me rritjen e ngarkesës të punës për realizimin e projekteve për ndërtimin e gazsjellësit magjistral, si dhe për realizimin e planeve dhe programeve të Shoqërisë.

Më poshtë është një listë e veçantë e kostove për pagat dhe shtesat, në Tabelën 3 – Pagat e kalkuluara për periudhën nga 01.01.2020 deri më 31.03.2020, si dhe pasqyrën e të ardhurave dhe bilancin e Shoqërisë për periudhën e subjektit.

Tabela 3 - Pagat e llogaritura për periudhën nga 01.01.2020 deri më 31.03.2020

| RISHIKIMI I KONTRIBUTEVE |
| --- |
| për pagesën e pagës së punonjësve për periudhën nga 01/2020 - 03/2020 |
| Rr.nr. | Vendi i punës | Bruto | Kontributet | Taksa | Lehtësimi | Neto |
|  |  |  | totale | personale | i taksave |  |
| 1 | Drejtori ekzekutiv | 362.368,00 | 101.463,00 | 23.621,87 | 24.684,00 | 237.283,00 |
| 2 | Shefi i departamentit të çështjeve të përgjithshme | 139.682,00 | 39.111,00 | 7.588,59 | 24.684,00 | 92.982,00 |
| 3 | Shefi i departamentit | 14.723,00 | 60.122,00 | 12.991,54 | 24.684,00 | 141.609,00 |
| 4 | Shefi i departamentit ligjor dhe normativ dhe personelit | 138.321,00 | 38.730,00 | 7.490,59 | 24.684,00 | 92.100,00 |
| 5 | Dorëzimi dhe logjistika në terren | 95.564,00 | 26.758,00 | 4.412,18 | 24.684,00 | 64.394,00 |
| 6 | Shefi i departamentit | 250.621,00 | 70.174,00 | 15.576,18 | 24.684,00 | 164.871,00 |
| 7 | Shefi i departamentit | 221.696,00 | 62.075,00 | 13.493,53 | 24.684,00 | 146.127,00 |
| 8 | Higjenist dhe kopshtar | 65.001,00 | 18.200,00 | 2.211,64 | 24.684,00 | 44.589,00 |
| 9 | Inxhinier elektrik | 104.876,00 | 29.365,00 | 5.082,62 | 24.684,00 | 70.428,00 |
| 10 | Përkthyes | 103.950,00 | 29.106,00 | 5.015,95 | 24.684,00 | 69.828,00 |
| 11 | Kontabilist | 119.524,00 | 33.467,00 | 6.137,27 | 24.684,00 | 79.920,00 |
| 12 | Shef i departamentit të mbikëqyrjes së ndërtimit | 166.803,00 | 46.705,00 | 9.541,35 | 24.684,00 | 110.557,00 |
| 13 | Këshilltar ligjor dhe normativ | 137.676,00 | 38.549,00 | 7.444,26 | 24.684,00 | 91.683,00 |
| 14 | Zyrtar i Çështjeve të Përgjithshme | 73.769,00 | 20.655,00 | 2.842,97 | 24.684,00 | 50.271,00 |
| 15 | Inxhinier Mekanik | 136.529,00 | 38.228,00 | 7.361,59 | 24.684,00 | 90.939,00 |
| 16 | Zyrtari i arkivimit dhe kopjimit | 76.886,00 | 21.528,00 | 3.067,41 | 24.684,00 | 52.291,00 |
| 17 | Ekonomist-komercialist | 133.586,00 | 37.404,00 | 7.149,71 | 24.684,00 | 89.032,00 |
| 18 | Avokat | 106.643,00 | 29.860,00 | 5.209,84 | 24.684,00 | 71.573,00 |
| 19 | Shef i departamentit për ndërtim dhe bashkëpunim me institucionet financiare ndërkombëtare | 162.204,00 | 45.417,00 | 9.210,24 | 24.684,00 | 107.577,00 |
| 20 | Këshilltar juridik | 106.563,00 | 29.838,00 | 5.204,06 | 24.684,00 | 71.521,00 |
| 21 | Këshilltar për investime | 160.715,00 | 45.000,00 | 9.103,02 | 24.684,00 | 106.612,00 |
| 22 | Këshilltar për marrëdhënie me publikun | 105.467,00 | 29.531,00 | 5.125,17 | 24.684,00 | 70.811,00 |
| 23 | Inxhinier Mekanik | 133.996,00 | 37.519,00 | 7.179,26 | 24.684,00 | 89.298,00 |
| 24 | Ekonomist | 115.585,00 | 32.364,00 | 5.853,61 | 24.684,00 | 77.367,00 |
|  | Totali | 3.432.746,00 | 961.169,00 | 187.914,00 | 592.416,00 | 2.283.663,00 |

Suksesi i biznesit

Rezultati financiar për funksionimin e REN Sh.A Shkup shprehet përmes pasqyrës së të ardhurave, dhe gjendja e aseteve, detyrimet dhe kapitali janë paraqitur në bilancin e gjendjes. Sipas të dhënave të regjistruara dhe pasqyrave financiare për periudhën nga 01.01.2020 deri më 31.03.2020 Shoqëria nuk ka realizuar të ardhura nga veprimtaria themelore, transmetimi i gazit natyror. Shpenzimet e operimit të Shoqërisë për periudhën 01.01.2020 deri 31.03.2020 arrijnë shumën prej 5.033.546,00 denarë.

Duke pasur parasysh faktin se projektet për ndërtimin e gazsjellësit magjistral janë të gjera dhe marrin kohë për realizimin e tyre, Shoqëria nuk ka krijuar ende kushte për realizimin e të ardhurave nga veprimtaria e saj themelore.

RAPORTI FINANCIAR

për periudhën nga 01.01.2020 deri më 31.03.2020

| PASQYRA E TË ARDHURAVE |
| --- |
|  |  |  |  |  | për periudhën |
|  |  |  |  |  | 01.01.2020 - 31.03.2020 |
| I. Të ardhurat operative |  |  |  |  | në denarë |
| Të ardhurat e shitjes |  |  |  |  | 0,00 |
| Të ardhura të tjera biznesi |  |  |  |  | 0,00 |
| Të ardhurat totale operative |  |  |  |  | 0,00 |
| II. Shpenzimet operative |  |  |  |  |  |
| Material që harxhohet dhe inventor i imët |  |  |  |  | 209.351,00 |
| Kostot e stafit |  |  |  |  | 3.569.394,00 |
| Amortizimi |  |  |  |  | 293.072,00 |
| Kostot e shërbimit |  |  |  |  | 609.890,00 |
| Kosto të tjera |  |  |  |  | 351.839,00 |
| Shpenzime të tjera |  |  |  |  | 0,00 |
| Shpenzimet totale operative |  |  |  |  | 5.033.546,00 |
| Fitimi / Humbja nga aktivitetet e biznesit |  |  |  | -5.033.546,00 |
| III. Të ardhurat financiare |  |  |  |  | 0,00 |
| IV. Shpenzimet financiare |  |  |  |  | 0,00 |
| Të ardhurat / shpenzimet financiare neto |  |  |  | 0,00 |
| Humbja e funksionimit të rregullt |  |  |  |  | -5.033.546,00 |
| Humbja para tatimit |  |  |  |  | -5.033.546,00 |
| Fitimi për vitin e biznesit |  |  |  |  | 0,00 |
| Humbje për vitin e biznesit |  |  |  |  | -5.033.546,00 |

| BILANCI I GJENDJES |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | i realizuar në periudhën |
|  |  |  |  |  |  | 01.01.2020 - 31.03.2020 |
| Pasuritë |  |  |  |  |  |
| Pasuritë jo qarkulluese |  |  |  |  |  |
|  | Pasuritë e paprekshme |  |  |  |  | 0,00 |
|  | Pasuritë e prekshme |  |  |  |  | 9.317.750.828,00 |
| Pasuritë jo aktuale |  |  |  |  | 9.317.750.828,00 |
| Pasuritë aktuale |  |  |  |  |  |
|  | Rezerva (inventor i imët) |  |  |  |  | 0,00 |
|  | Të drejta kreditore nga avanset për furnizuesit |  |  | 134.817.643,00 |
|  | Të drejta kreditore tatimore |  |  |  |  | 4.904.583,00 |
|  | Para të gatshme dhe ekuivalentë të saj |  |  |  |  | 2.263.441.826,00 |
| Totali i aktiveve korente |  |  |  |  | 2.403.164.052,00 |
| Fondet totale |  |  |  |  | 11.720.914.880,00 |
| Kapitali dhe detyrimet |  |  |  |  |  |
| Kapitali dhe rezervat |  |  |  |  |  |
|  | Kapitali aksionar |  |  |  |  | 503.371.630,00 |
|  | Humbje për vitin e biznesit |  |  |  |  | -5.033.546,00 |
|  | Humbje e përcjellur |  |  |  |  | 90.313.499,00 |
| Kapitali total dhe rezervat |  |  |  |  | 408.024.585,00 |
| Detyrimet jo korente |  |  |  |  |  |
|  | Detyrimi i kredisë afatgjatë |  |  |  |  | 6.310.542.774,00 |
|  | Pagesat e shtyra të shpenzimeve dhe të ardhurave për periudhat e ardhshme |  |  |  |  | 4.251.707.345,00 |
|  | Detyrimet e shtyra tatimore |  |  |  |  | 0,00 |
| Detyrimet totale jo korente |  |  |  |  | 10.562.250.119,00 |
| Detyrimet rrjedhëse |  |  |  |  |  |
|  | Detyrimet ndaj furnitorëve |  |  |  |  | 32.919.002,00 |
|  | Detyrimet e tjera |  |  |  |  | 1.209.622,00 |
|  | Detyrime të tjera afatshkurtra dhe rezervime afatshkurtra |  |  |  |  | 2.027.033,00 |
|  | Pjesë afatshkurtër e një kredie afatgjatë |  |  |  |  | 714.484.519,00 |
| Detyrimet totale aktuale |  |  |  |  | 750.640.176,00 |
| Kapitali dhe detyrimet totale |  |  |  |  | 11.720.914.880,00 |

Bashkëngjitjet:

- Lista e të gjitha transaksioneve për periudhën nga 01.01.-31.01.2020

- Lista e të gjitha transaksioneve për periudhën nga 01.02.-29.02.2020

- Lista e të gjitha transaksioneve për periudhën nga 01.03.-31.03.2020

E pergatitur nga:

Violeta Angjeleska Spasova, ekonomiste e diplomuar	____________________

Olivera Kostanceva, inxhiniere e diplomuar		____________________

Valentina Tasevska, juriste e diplomuar 			____________________

Ljupka Jankuloska, juriste e diplomuar			____________________

SH.A REN- Shkup

Bordi i Drejtoreve

Kryetare            Aleksandra Marojeviq