Shoqëria aksionare për ushtrimin e veprimtarive energjetike

RESURSET ENERGJETIKE NACIONALE Shkup në pronësi shtetërore

bul. Sveti Kliment Ohridski nr .58b, Shkup

tel. 02 6090-137

faks 02 6090-437

contact@mer.mk

www.mer.com.mk

Deri

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut

në cilësi të Kuvendit së aksionarëve të REN SHA Shkup

Në pajtim me nenin 17, paragrafi 5, pika 8 nga Statuti i REM ShA Shkup, Bordi i drejtorëve është përgjegjës për përgatitjen e një raporti për punët materiale dhe financiare të REN SHA Shkup.

RAPORT

për punën dhe funksionimin materialo-financiar të REN SHA Shkup

për periudhën nga 01.04.2020 deri më 30.06.2020

Raport për punën e REN SHA Shkup

REN SHA Shkup në pajtim me përgjegjësitë dhe detyrat e punës që lindin nga aktet e Shoqërisë dhe me aktet ligjore dhe nënligjore në Republikën e Maqedonisë, si dhe nga udhëzimet mara nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut si aksioneri i vetëm i Shoqërisë, REN SHA Shkup në periudhën nga 01.04.2020 deri më 30.06.2020 i realizoi aktivitetet e mëposhtme:

Ndërtimi i gazsjellësit magjistral Aksi „Shkup-Tetovë-Gostivar“

Në tremujorin e dytë të vitit 2020 vazhdoi ndërtimi i gazsjellësit magjistral Aksi Shkup-Tetovë-Gostivar me SKMR Tetovë dhe SKMR Gostivar. Ndërtimi i aksit të përmendur në përputhje me kontratën për ndërtimin e aksit të gazsjellësit magjistral Shkup-Tetovë-Gostivar nr. 05-89/74 e kontraktuar më 19.10.2016, e kryer nga Grupi i ofertuesve RAPID BILD DOO Kumanovë, EL-TE INXHINIERIA SHPK, SPEKTARTERMO SHPK SHKUP dhe KVALITET-PROM SHPK Kumanovë, duke u përfaqësuar nga RAPID BILD SHPK Kumanovë si udhëheqës i grupit të ofertuesve.

Mbikëqyrja mbi ndërtimin e aksit të gazsjellësit magjistral Shkup – Теtovë -Gostivar në përputhje me Kontratën për prokurimin e shërbimeve të mbikëqyrjes mbi ndërtimin e aksit të gazsjellësit magjistral të Republikës së Maqedonisë – Faza 1 Aksi Negotinë (Kavadar) – Manastir dhe Shkup-Tetovë-Gostivar nr. 05-915/106 e kontraktuar më 18.10.2016 viti, e kryer nga Grupi i ofertuesve – PROSTOR SHPK Kumanovë, GEING Krebs und Kiefer International dhe etj. SHPK Shkup dhe DIVI MAKEDONIJA SHPK Shkup, përfaqësuar nga PROSTOR SHPK Kumanovë si udhëheqës i grupit të ofertuesve.

Afati për ndërtimin e e aksit të gazsjellësit magjistral Shkup - Tetovë - Gostivar sipas marrëveshjes është deri në dhjetor 2019, dhe në përputhje me nenin 15 paragrafi 3, në rast të ndërprerjes së punimeve për shkak të marrëdhënieve të pazgjidhura pasurore-juridike, investitori ka të drejtë të zgjasë afatin për aq ditë sa ka zgjatur ndërprerja ose të prish kontratën në pjesën e subjektit i cili nuk mund të realizohet për shkak të marrëdhënieve të pazgjidhura pasurore-juridike.

Në tremujorin e dytë të vitit 2020 për ndërtimin e Aksit Shkup - Tetovë - Gostivar nga sistemi i gazsjellësit në Republikën e Maqedonisë janë ndërmarrë aktivitetet e mëposhtme:

- Korrespondencë në lidhje me ndërtimin e një seksioni Shkup - Tetovë - Gostivar, ndërmjet  REN SHA Shkup (Investitori), Rapid Bild SHPK Kumanovë – Drejtuesi i një grupi ofertuesish (Kontraktori) dhe Prostor SHPK Kumanovë (Mbikëqyrësi),

- Zbatimi i procedurës për vlerësim nga Byroja për ekspertizën gjyqësore mbi vlerën e tokës, të korrat, plantacionet, pyjet, etj. kulturat në parcelat kadastrale të cilat janë të vendosura në trasën e aksit Shkup-Tetovë-Gostivar.

Në të njëjtën kohë, për shkak të ndryshimeve në një pjesë të itinerarit të gazsjellësit përveç kësaj u shfaqën parcela kadastrale të pa ekspozuara përkatësisht parcela me të drejta pronësore të paregjistruara dhe ata do të duhet të regjistrohen në Agjencionin kadastral për pasuri të patundshme të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Në lidhje me procedurën e shpronësimit, në këtë periudhë u arritën marrëveshje në shumën totale prej 295.319,00 denarë, ndërsa janë paguar në sasinë e 456.278,00 tek të cilat përfshihet marrëveshja nga një periudhë e mëparshme.

| Paraqitja tabelare e shkallës së realizimit të shpronësimit për Llot 5: |
| --- |
| Aksi | Propozimet e dërguara për shpronësim | Lëndët e zgjidhura për shpronësim | Lëndët në procedurë | Numri i propozimeve që do t'i paraqiten administratës |
| Aksi 5: Shkup-Tetovë-Gostivar | 1124 | 734 | 390 | Në këtë moment numri i saktë i propozimeve për shpronësim që duhet paraqitur nuk mund të përcaktohet për shkak të ndryshimeve në një pjesë të trasës |

Në lidhje me ndërtimin e aksit të gazsjellësit magjistral Shkup-Tetovë-Gostivar, gjatë tremujorit të dytë të vitit 2020 janë ndërmarrë aktivitetet e mëposhtme:  përgatitja e zonës së punës dhe rrugëve hyrëse, gërmimi i një kanali dhe vendosja e një themeli, ulja dhe vendosja e një tubacioni në një kanal, saldim, ekzaminimi radiografik i nyjeve të salduara etj. Sipas të dhënave për kryerjen e punës dhe realizimin financiar të kontratës, dhe sipas situatave kohore të treguara në tabelën vijuese, realizimi në tremujorin e dytë është 1,17 %, dhe realizimi total i ndërtimit që nga fillimi është rreth 59,20 %.

Tabela e realizimit (sipas situatave të përkohshme për tremujorin e dytë të vitit 2020):

| R. numri | Përshkrimi | Vlera totale e punëve të përfunduara që nga marsi 2020 | Vlera e punës së kryer në tremujorin e dytë 2020 | Vlera totale e punëve të përfunduara deri në qershor 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LINJË - NDËRTIMI SHKUP-GOSTIVAR | 350.592.130,59 | 9.119.163,04 | 359.711.293,63 |
| 2 | LINJË - MAKINERI SHKUP-GOSTIVAR | 592.495.305,75 | 8.813.451,01 | 601.290.052,26 |
| 3 | MBROJTJA KATODIKE | 824.478,80 |  | 824.478,80 |
| 4 | OPTIKA LINEARE | 5.689.712,52 | 771.092,39 | 6.460.804,91 |
| 5 | NISJET NGA STACIONI I PASTRIMIT SHKUP -ELEKTRO |  |  |  |
| 6 | STACIONIN I PASTRIMIT PËR NISJE SHKUP -МАKINERI | 2.591.025,39 |  | 2.591.025,39 |
| 7 | SKMR GOSTIVAR NDERTIM |  |  |  |
| 8 | SKMR GOSTIVAR ELEKTRO |  |  |  |
| 9 | SKMR GOSTIVAR МАKINERI | 213.027,19 |  | 213.027,19 |
| 10 | NËNSTACIONI I SHTYLLAVE | 11.830.617,63 |  | 11.830.617,63 |
| 11 | ЕЕ KYÇJE BRNJARCI |  |  |  |
| 12 | ЕЕ KYÇJE GLUMOVO |  |  |  |
| 13 | ЕЕ KYÇJE ARNAKIJA |  |  |  |
| 14 | ЕЕ KYÇJE МILETINO |  |  |  |
| 15 | ЕЕ KYÇJE ТЕТОVE 1 |  |  |  |
| 16 | ЕЕ KYÇJE BS GOSTIVAR |  |  |  |
| 17 | ЕЕ KYÇJE SKRM GOSTIVAR |  |  |  |
| 18 | BS 15 ЕLEKTRO |  |  |  |
| 19 | BS 16 ELEKTRO |  |  |  |
| 20 | BS 17 ЕLEKTRO |  |  |  |
| 21 | BS 18 ЕLEKTRO |  |  |  |
| 22 | BS GOSTIVAR ЕLEKTRO |  |  |  |
| 23 | BS TETOVË ЕLEKTRO |  |  |  |
| 24 | LINJË - NDËRTIMI TETOVË | 23.657.253,06 | 1.240.111,86 | 24.897.364,91 |
| 25 | LINJË - MAKINERI TETOVË | 31.217.424,92 | 832.069,93 | 32.049.494,85 |
| 26 | SKRM TETOVË NDËRTIM |  |  |  |
| 27 | SKRM TETOVË ELEKTRO | 205.733,59 |  | 205.733,59 |
| 28 | SKRM TETOVË MAKINERI | 14.878.827,78 |  | 14.878.827,78 |
| 29 | ЕЕ KYÇJE TETOVË 2 | 40.335,17 |  | 40.335,17 |
| 30 | BS TETOVË 2 ЕLЕКТRО |  |  |  |
| 31 | PROJEKTI I GJENDJES SË KRYER |  |  |  |
| MKD TOTALE (pa TVSH): | 1.034.235.872,39 | 20.775.888,23 | 1.054.993.056,12 |
| Realizimi në % | 58,03 | 1,17 | 59,20 |

Ndërtimi i gazsjellësit magjistral Aksi „Negotinë (Kavadar) – Manastir“

Në tremujorin e parë të vitit 2020, vazhdoi ndërtimi i gazsjellësit magjistral Aksi Negotinë (Kavadarci) - Manastir me SKMR Prilep, SKMR Manastir dhe SKMR Feni. Ndërtimi i Aksit të përmendur në përputhje me kontratën për ndërtimin e gazsjellësit magjistral Aksi Negotinë (Kavadar) - Manastir me SKMR Prilep, SKMR Manastir dhe SKMR Feni nr..05-412/119 e kontraktuar më 21.10.2016, e kryer nga një grup ofertuesish GRANIT Sh.A - Shkup dhe RAPID BILD SHPK Kumanovë, duke u përfaqësuar nga GRANIT Sh.A - Shkup si udhëheqës i grupit të ofertuesve.

Mbikëqyrja mbi ndërtimin e gazsjellësit magjistral Aksi Negotinë (Kavadar) - Manastir në përputhje me Marrëveshjen për prokurimin e shërbimeve të mbikëqyrjes për ndërtimin e sistemit të gazsjellësit të Republikës së Maqedonisë – Faza 1 Aksi Negotinë (Kavadar) - Manastir dhe Shkup-Tetovë-Gostivar nr. 05-915/106 e kontraktuar më 18.10.2016, kryer nga një grup ofertuesish – PROSTOR SHPK Kumanovë, GEING Krebs und Kiefer International dhe etj. SHPK Shkup dhe DIVI MAKEDONIJA SHPK Shkup, përfaqësuar nga PROSTOR SHPK Kumanovë si udhëheqës i grupit të ofertuesve.

Afati i fundit për ndërtimin e gazsjellësit magjistral Aksi Negotinë (Kavadar) - Manastir sipas marrëveshjes është deri në shkurt të vitit 2020, dhe në përputhje me nenin 15 paragrafi 3, në rast të ndërprerjes së punimeve për shkak të marrëdhënieve të pazgjidhura pasurore-juridike, investitori ka të drejtë të zgjasë afatin për aq ditë sa zgjat ndërprerja ose të prish kontratën në pjesën e subjektit që nuk mund të realizohet për shkak të marrëdhënieve të pazgjidhura pasurore-juridike.

Në tremujorin e dytë të vitit 2020 për ndërtimin e Aksit Negotinë (Kavadar) - Manastir nga sistemi i gazjellësit në Republikën e Maqedonisë janë ndërmarrë aktivitetet e mëposhtme:

- Korrespondencë në lidhje me ndërtimin e Aksit Negotinë (Kavadar) - Manastir, ndërmjet REN Sh.AShkup (Investitori), GRANIT SHA - Shkup - udhëheqës i grupit të ofertuesve (Kontraktori) dhe Prostor SHPK Kumanovë (Mbikqyrësi),

- Zbatimi i procedurës për vlerësim nga Byroja për ekspertizën gjyqësore mbi vlerën e tokës, të korrat, plantacionet, pyjet, etj. kulturat në parcelat kadastrale të cilat janë të vendosura në trasën e gazsjellësit magjistral Aksi Negotinë (Kavadar) - Manastir.

Në lidhje me procedurën e shpronësimit, në këtë periudhë janë arritur marrëveshje në shumën totale prej 225.630,00 denarë, ndërsa janë paguar 566.083,00 denarë.

| Paraqitja tabelare e shkallës së realizimit të shpronësimit për Lotin 2: |
| --- |
| Aksi | Propozimet e dërguara për shpronësim | Lëndët e zgjidhura për shpronësim | Lëndët në procedurë | Numri i propozimeve që do t'i paraqiten administratës |
| Seksioni 2: Negotinë (Kavadar) - Manastir | 1582 | 1573 | 9 | Në këtë moment numri i saktë i propozimeve për shpronësim që duhet paraqitur nuk mund të përcaktohet për shkak të ndryshimeve në një pjesë të trasës dhe parcelave të paekspozuara |

Në lidhje me ndërtimin e gazsjellësit magjistral Aksi (Kavadar) - Manastir, gjatë tremujorit të dytë të vitit 2020 u kryen aktivitetet e mëposhtme: përgatitja e zonës së punës dhe rrugëve hyrëse, gërmimi i një kanali dhe vendosja e një themeli, saldim, kalimet nën rrugë, prokurimi i materialeve hidrotest etj. Sipas të dhënave për ekzekutimin e punës dhe realizimin financiar të kontratës, dhe sipas situatave të përkohshme të treguara në tabelën vijuese, realizimi në tremujorin e dytë është 3,87% dhe realizimi total i ndërtimit që nga fillimi është rreth 89,65 %.

Tabela e realizimit (sipas situatave të përkohshme për tremujorin e dytë të vitit 2020):

| R. numri | Përshkrimi | Vlera totale e punëve të përfunduara që nga marsi 2020 | Vlera e punës së kryer në tremujorin e dytë 2020 | Vlera totale e punëve të përfunduara deri në qershor 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MKD | MKD | MKD |
| 1 | Projektimi | 15.831.592,63 |  | 15.831.592,63 |
| 2 | Pajisjet dhe materialet | 672.464.227,61 | 1.559.439,48 | 674.023.667,09 |
| 3 | Ndërtimi dhe testimi i seksionit të linjës | 1.232.387.562,53 | 85.216.417,64 | 1.317.603.980,17 |
| 4 | Ndërtimi dhe testimi i Bllokut Stacionet, Stacioni i pastrimit të pritjes |  |  |  |
| 5 | Ndërtimi dhe testimi i Stacioneve Kryesore Matëse-Rregullatore (SKMR) |  |  |  |
| MKD TOTALE (pa TVSH): | 1.920.683.382,77 | 86.775.857,00 | 2.007.459.239,89 |
| Realizimi në % | 85,78 | 3,87 | 89,65 |

Aktivitete të rregullta të punës

REN SHA Shkup në periudhën nga 01.04.2020 deri më 30.06.2020 ka kryer detyrat e rregullta të punës si më poshtë:

-  Kontabiliteti dhe të dhënat e kontabilitetit dhe dokumenteve të tjera,

- Përgatitja dhe dorëzimi i deklaratave tatimore e tatimit mbi vlerën e shtuar në Drejtorinë e të Ardhurave Publike në Shkup,

- Përgatitja dhe regjistrimi i kërkesave për pagimin e detyrimeve ndaj kontraktorëve përfundimtarë për realizimin e Projektit „Gasifikimi i Republikës së Maqedonisë – faza 1 – seksioni Shtip - Negotinë - Manastir dhe seksioni Shkup - Tetovë - Gostivar“për vitin 2019,

- Përgatitja dhe pagesa e pagës dhe kompensimeve nga punësimi,

- Dorëzimi i një formulari М1- Raporti mujor për ndryshimet në situatë të çdo huazimi të mbajtësve të borxhit publik deri në Ministrinë e Financave të Republikës së Maqedonisë - Sektori për marrëdhënie financiare ndërkombëtare dhe menaxhim me borxhin publik,

- Përgatitja e Raporteve dhe Informacioneve të Shoqërisë për Qeverinë e Republikës së Maqedonisë  në rolin e Kuvendit së Aksionarëve të REN SHA Shkup,

- Raportimi dhe regjistrimi i detyrimeve mujore të Shoqërisë përmes sistemit elektronik për raportimin dhe regjistrimin e detyrimeve (SERED) të Ministrisë së Financave, Sektori për buxhetet dhe fondet, në përputhje me Ligjin për Raportimin dhe Regjistrimin e Detyrimeve,

- Gjatë kësaj periudhe, nuk janë kryer procedura të prokurimit publik të REN SHA Shkup sipas planit vjetor të prokurimit publik për vitin 2020,

- Gjatë kësaj periudhe për shkak të pandemisë së koronavirusit (COVID-19), dhe në përputhje me dekretet me fuqi ligjore dhe masat e mbrojtjes të miratuara nga institucionet kompetente ka pasur një vonesë në zbatimin e proceseve gjyqësore në lidhje me kërkesat për dëmshpërblim dhe në procedurat jashtë gjykatës për kompensimin e shpronësimit para gjykatave themelore në Negotinë, Kavadar, Manastir, Prilep dhe Tetovë, si dhe në zbatimin e procedurës për zgjidhjen e çështjeve pasurore-juridike, veçanërisht procedura e shpronësimit, dhe në lidhje me ndërtimin e magjistrales Aksi Blloku stacioni 5-Negotinë, aksi magjistrales Negotinë (Kavadar) - Manastiri dhe aksi magjistrales Shkup - Tetovë - Gostivar.

- Zbatimi i procedurës për zgjidhjen e proceseve juridike pronësore, me një ritëm të reduktuar për shkak të situatës me pandeminë e Koronavirusit (kovid-19) posaçërisht procedura për shpronësim, para departamenteve për procese pronësore dhe juridike në Manastir, Prilep, Kavadar, Tetovë, Gostivar, pjesë e komunave të Shkupit, etj., në lidhje me aksin e gazsjellësit Shkup-Tetovë-Gostivar dhe aksin e gazsjellësit Negotinë (Kavadar) -Manastir,

- Monitorimi dhe analizimi i ligjeve dhe ndryshimve të tyre në fushën e funksionimit të Shoqërisë,

- Zbatimi i punës kadrovike duke ndjekur ligjet në fushën e marrëdhënieve të punës dhe personelit, përgatitja e zgjidhjeve për përdorimin e ditëve nga pushimet vjetore dhe ditët e lira, mbajtja e shënimeve të ditëve të përdorura nga pushimet vjetore, etj.,

- Arkivimi i të gjithë dokumentacionit të pranuar dhe të dërguar nga REN Sh.A Shkup, si dhe dërgimi i tij tek organet në Shoqëri,

- Përgatitja e materialeve, organizimi dhe drejtimi i seancave të Bordit të Drejtorëve,

- Përkthimi i teksteve, postave elektronike, dokumente zyrtare dhe materialet e tjera për nevojat e shoqërise,

- Përgatitja e raporteve, kërkesave, deklaratave, mendimeve, llogaritjeve dhe dokumenteve të tjera në lidhje me funksionimin e Shoqërisë,

- Dorëzimi i të dhënave dhe informacionit, përgatitja e një raporti dhe përgjigjet ndaj kërkesave të E-urbanizmit,

- Koordinimi i detyrave të punës dhe monitorimi i afateve për ekzekutimin e tyre në kohë.

- Gjatë kësaj periudhe, organizimi i tërë veprimtarisë së REN SHA Shkup Sektorit u zhvillua përmes rotacioneve dhe punës nga shtëpia në përputhje me dispozitat kushtetuese dhe masat mbrojtëse kundër Koronavirusit (kovid – 19).

Përgatitja e dokumentacionit sipas kërkesës, mendimeve dhe të tjera nga institucionet në lidhje me funksionimin e REN Sh.A Shkup, vepron sipas kërkesave të institucioneve përmes hartimit dhe dorëzimit të përgjigjeve dhe mendimeve në lidhje me to, si dhe aktivitete të tjera që dalin nga funksionimi i vazhdueshëm i REN Sh.A Shkup.

Aktivitete që synojnë zbatimin e politikës afariste të Shoqërisë në përputhje me detyrimet ligjore, vendimet dhe urdheresat e Qeverisë si aksioneri i vetëm i Shoqërisë, vendimet, konkluzionet dhe rekomandimet e Bordit të Drejtorëve.

Aktivitete të tjera që dalin nga funksionimi i vazhdueshëm i  REN Sh.A Shkup.

Aktivitete në lidhje me punët korporative të Bordit të drejtorëve

Në periudhën nga 01.04.2020 deri më 30.06.2020 u mbajtën gjithsej 1 seancë e Bordit të Drejtorëve të REN Sh.A Shkup, gjegjësisht nga Seanca e 44-të e Bordit të Drejtorëve

Në tremujorin e dytë të vitit 2020, në seancat e Bordit të Drejtorëve u morën vendimet dhe konkluzionet e mëposhtme:

- Seanca e 44-të e Bordit të Drejtorëve - mbajtur më 23.06.2020

- Vendim për prokurimin publik të mallrave - pajisje për zyre;

- Vendim për prokurimin publik të shërbimeve - shërbime të kontabilitetit;

- Vendim për prokurimin publik të mallrave – prokurimi i produkteve të pastrimit dhe mirëmbajtjes;

- Vendimi për pranimin dhe miratimin e nënshkrimit të Aneksit Nr. 6 në Kontratën për ndërtimin e gazsjellësit magjistral Aksi Shkup-Tetovë-Gostivar me arh.nr.05-89/74 nga viti 19.10.2016, ndryshuar nga shtojca nr. 1, shtojca nr. 2, shtojca nr. 3, shtojca nr. 4 dhe shtojca nr. 5;

- Vendim për miratimin e Udhëzimit për mënyrën e përdorimit të mjeteve motorike zyrtare të Shoqërisë Aksionare për ushtrimin e veprimtarive energjetike RESURSET ENERGJETIKE NACIONALE Shkup në pronësi shtetërore;

- Vendim për miratimin e Listës së informacionit publik në dispozicion të  Shoqërisë Aksionare për ushtrimin e veprimtarive energjetike RESURSET ENERGJETIKE NACIONALE Shkup në pronësi shtetërore;

Më poshtë janë rezultatet financiare të funksionimit të REN Sh.A Shkup.

Raporti mbi punët materialo-financiare të REN SHA Shkup

për periudhën nga 01.04.2020 deri më 30.06.2020

Të ardhurat dhe shpenzimet

- Të ardhura të realizuara

Shoqëria Aksionare për ushtrimin e veprimtarive energjetike RESURSET ENERGJETIKE NACIONALE Shkup në pronësi shtetërore në periudhën prej 01.04.2020 deri më 30.06.2020 nuk ka realizuar të ardhura nga aktiviteti kryesor, transmetimi i gazit natyror, treguar në Tabelën 1.

Tabela 1- Tabela krahasuese e të ardhurave për periudhën 01.04.2020 deri më 30.06.2020 dhe periudhën 01.04.2019 deri më 30.06.2019

| Коnto | Përshkrimi | Të ardhura të realizuara | Të ardhura të realizuara |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.04.2019 30.06.2019 | 01.04.2020 30.06.2020 |
| 774 | Të ardhura nga interesi nga operacionet me shoqëri të palidhura | 1.125,00 | 0,00 |
|  | Totali | 1.125,00 | 0,00 |

- Shpenzimet e bëra

Shoqëria Aksionare për ushtrimin e veprimtarive energjetike RESURSET ENERGJETIKE NACIONALE në pronësi shtetërore në periudhën 01.04.2020 deri më 30.06.2020 në lidhje me të njëjtën periudhë nga viti paraprak realizoi shpenzimet vijuese të regjistruara në llogaritë sintetike, treguar në Tabelën 2.

Tabela 2- Tabela krahasuese e kostove për periudhën 01.04.2020 deri më 30.06.2020 dhe periudhën 01.04.2019 deri më 30.06.2019

| Numri i llogarisë | Përshkrimi i llogarisë | Kostot e realizuara | Kostot e realizuara |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.04. - 30.06.2019 | 01.04. - 30.06.2020 |
|  |  | denarë | denarë |
| 401 | SHPENZIMET PËR MATERIALE | 8.087,00 | 18.683,00 |
| 403 | SHPENZIMET PËR ENERGJI | 175.695,00 | 128.610,00 |
| 405 | SHPENZIMET PJESËT DHE MAT. REZERVË TË MIRËMBAJTJES | 11.568,00 | 29.013,00 |
| 408 | SHPENZIMET PËR INVENTAR TË VOGËL | 14.475,00 | 19.752,00 |
| 410 | SHËRBIMET E TRANSPORTIT | 2.236,00 | 5.249,00 |
| 411 | SHËRBIME POSTARE, SHËRBIME TELEFONIKE DHE INTERNET | 38.404,00 | 44.911,00 |
| 413 | SHËRBIMET E MIRËMBAJTJES DHE MBROJTJE | 37.717,00 | 30.810,00 |
| 414 | QIRADHËNIA | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 415 | SHËRBIMET KOMUNALE | 10.894,00 | 28.215,00 |
| 419 | SHËRBIME TË TJERA | 25.701,00 | 12.478,00 |
| 421 | PAGA DHE SHTESAT E PAGËS - PAGA BRUTO | 3.103.170,00 | 3.455.344,00 |
| 430 | SHPENZIMET PËR AMORTIZIM | 589.979,00 | 291.625,00 |
| 440 | REGJISTRAT PËR UDHËTIME, SHPENZIMET E QËNDRIMIT GJATË NATËS | 92.302,00 | 22.553,00 |
| 441 | RIMBURSIMI I SHPENZIMEVE DHE DHURATAVE TË STAFIT | 9.000,00 | 0,00 |
| 442 | SHPENZIME PER RROGA DHE TE ARDHURA TJERA TE ANETAREVE TE BU DHE BM | 63.333,00 | 21.111,00 |
| 444 | KOSTOT E REPREZENTACIONIT (për kuzhinë) | 43.518,00 | 28.174,00 |
| 445 | KOSTOT E SIGURIMIT | 13.554,00 | 12.842,00 |
| 446 | SHËRBIMET BANKARE DHE OPERACIONET E PAGESAVE | 45.906,00 | 17.324,00 |
| 447 | TAKSAT ETJ. TARIFAT QË NUK VAREN NGA REZULTATI | 12.196,00 | 3.660,00 |
| 449 | SHPENZIMET E MBETURA NGA PUNA | 159.224,00 | 327.865,00 |
| 479 | GJOBAT, DËNIMET, DËMET DHE MË SHUMË | 32.300,00 | 0,00 |
|  | TOTALI | 4.939.259,00 | 4.948.219,00 |

Në lidhje me kostot e realizuara të punës operative të treguara në Tabelën 2 - Tabela krahasuese e kostove për periudhën 01.04.2020 deri më 30.06.2020 dhe periudhën prej 01.04.2019 deri më 30.06.2019, Shoqëria në tremujorin e dytë të vitit 2020 në shumicën e artikujve për operacionet operative ka realizuar kosto të ulët, por artikuj të caktuar kanë kosto më të lartë për:

- Llogaria 401 - Shpenzimet materiale

Janë realizuar shpenzime për materiale administrimi në vlerë totale prej 18.683,00 denarë përkatësisht për furnizimet e zyrës për funksionimin aktual të Shoqërisë, janë realizuar gjithsej 13.624,00 denarë dhe për materialin shpenzues për pastrimin dhe mirëmbajtjen e lokaleve afariste të REN SHA Shkup, janë realizuar gjithsej 5.059,00 denarë;

- Llogaria 405 – Shpenzimet për pjesë rezervë dhe materialet e mirëmbajtjes

Shpenzimet për pjesë rezervë dhe materiale për mirëmbajtje janë realizuar në vlerë totale prej 29.013,00 denarë, nga të cilat për mirëmbajtjen aktuale të një automjeti motorik të udhëtarëve SK5145АР janë realizuar gjithsej 12.613,00 denarë dhe për mirëmbajtjen aktuale të një automjeti motorik SK6429АК Janë realizuar gjithsej 16.400,00 denarë, të rritur në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit paraprak për shkak të nevojës për servisim dhe ndryshimi i materialeve për mirëmbajtjen e automjeteve në pronësi të Shoqërisë, për realizimin e Projektit „Gasifikimi i Republikës së Maqedonisë - faza 1 – Aksi Shtip - Negotinë - Manastir dhe Aksi Shkup - Tetovë - Gostivar“ ;

- Llogaria 408 - Shpenzimet për inventar të vogël, paketim dhe goma

Janë realizuar shpenzime për inventar të vogël në vlerë totale prej 19.752,00 denarë, gjegjësisht, për koston e inventarit të vogël të pajisjeve kompjuterike për funksionimin aktual të Shoqërisë janë realizuar gjithsej 4.752,00 denarë dhe për një pajisje me shumë funksione Cannon IR 1133if (skaner) për nevojat në arkivat e Shoqërisë janë realizuar shpenzime në vlerë totale prej 15.000,00 denarë, të cilat krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar janë rritur me rritjen e ngarkesës së punës së Shoqërisë, për realizimin e Projektit „Gasifikimi i Republikës së Maqedonisë - faza 1 – Aksi Shtip - Negotinë - Manastir dhe Aksi Shkup - Tetovë - Gostivar“ ;

- Llogaria 410 - Shërbime transporti

Janë realizuar shpenzime për shërbime të transportit në vlerë totale prej 5.249,00 denarë, prej të cilave për shërbimet e transportit taksi në vend janë bërë kosto në shumën totale të 5.249,00 denarë. Shpenzimet e shërbimeve të transportit janë rritur, me një rritje të ngarkesës së punës së Shoqërisë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, për realizimin e Projektit „Gasifikimi i Republikës së Maqedonisë - faza 1 – Aksi Shtip - Negotinë - Manastir dhe Aksi Shkup - Tetovë - Gostivar“ ;

- Llogaria 411 - Shërbime postare, shërbime telefonike dhe internet

Janë realizuar shpenzimet postare, shërbime telefonike-telefonia fikse, shërbime telefonike - telefonia celulare dhe shërbimi i internetit në vlerë totale prej 44.911,00 denarë, prej të cilave për shërbimet postare janë realizuar gjithsej 1.360,00 denarë, për shërbimet telefonike-telefonat celularë, u realizua një total prej 36.700,00 denarë, për shërbime telefonike - telefonia fikse janë realizuar gjithsej 1.935,00 denarë dhe për shërbimet e internetit janë realizuar gjithsej 4.916,00 denarë, janë rritur në krahasim në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar me një rritje të ngarkesës së punës së Shoqërisë, për realizimin e Projektit „Gasifikimi i Republikës së Maqedonisë - faza 1 – Aksi Shtip - Negotinë - Manastir dhe Aksi Shkup - Tetovë - Gostivar“ ;

- Llogaria 415 - Shërbime komunale

Shpenzimet për shërbime komunale janë realizuar në vlerë totale prej 28.215,00 denarë, prej të cilave për ujin e konsumuar për muajin 03/2020, muajin 04/2020, muajin 05/2020 dhe muajin 06/2020 kushtoi në shumën totale të 4.135,00 denarë, për mirëmbajtjen e vazhdueshme të ashensorit për muajin 03/2020, muaji 04/2020, muaji 05/2020 dhe muaji 06/2020 shpenzimet janë bërë në shumën totale të 3.600,00 denarë, për servisimin e ashensorit në muaj 04/2020 janë bërë shpenzime në shumën totale të 4.900,00 denarë, për higjienën komunale për muajin 03/2020, muajin 04/2020, muajin 05/2020 dhe muajin 06/2020 janë bërë shpenzime në shumën totale të 6.580,00 denarë dhe për garazhimin dhe parkimin e automjeteve zyrtare të pasagjerëve të automjeteve kanë bërë shpenzime në shumën totale prej 9.000,00 denarësh. Krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, kostot për shërbimet komunale u rritën me rritjen e ngarkesës të punës së Shoqërisë, realizimin e Projektit „Gasifikimi i Republikës së Maqedonisë - faza 1 – Aksi Shtip - Negotinë - Manastir dhe Aksi Shkup - Tetovë - Gostivar“ ;

- Llogaria 421 - Paga dhe shtesat e pagës - paga bruto

Shpenzimet e pagës dhe shtesat e pagave për punëtorët janë realizuar në vlerë totale prej 3.455.344,00 denarë, për muajin 04/2020, muajin 05/2020 dhe muajin 06/2020 për gjithsej 24 të punësuar. Kostot e pagave dhe shtesat e pagave për punonjësit krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar janë rritur për shkak të rritjes së normave të kontributeve shoqërore për llogaritjen e kontributit për SPI prej 18% në 18,80% dhe për llogaritjen e një kontributi të sigurimit të detyrueshëm shëndetësor prej 7,30% në 7,50%, në përputhje me Ligjin për kontributet e sigurimeve të detyrueshme shoqërore ;

- Llogaria 449 - Shpenzime të tjera operative

Shpenzimet e tjera operative të Kompanisë janë realizuar në vlerë totale prej 327.865,00 denarë të cilat krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë janë rritur me rritjen e ngarkesës së punës së Shoqërisë, për realizimin e Projektit „Gasifikimi i Republikës së Maqedonisë - faza 1 – Aksi Shtip - Negotinë - Manastir dhe Aksi Shkup - Tetovë - Gostivar“nga të cilat për:

- Shërbimet e kontabilitetit janë realizuar gjithsej 60.437,00 denarë;

- Shërbimet e avokatit dhe noterit janë realizuar në total 262.665,00 denarë dhe

- Shpenzimet për certifikata të punëtorëve janë realizuar gjithsej 4.763,00 denarë

Shoqëria pret një rritje të shpenzimeve financiare në të ardhmen (fondet për punën operative) paralelisht me rritjen e ngarkesës të punës për realizimin e projekteve për ndërtimin e gazsjellësit magjistral, si dhe për realizimin e planeve dhe programeve të Shoqërisë.

Më poshtë është një listë e veçantë e kostove për pagat dhe shtesat, në Tabelën 3 – Pagat e kalkuluara për periudhën nga 01.04.2020 deri më 30.06.2020 si dhe pasqyrën e të ardhurave dhe bilancin e Shoqërisë për periudhën e subjektit.

Tabela 3 - Pagat e llogaritura për periudhën nga 01.04.2020 deri më 30.06.2020

| RISHIKIMI I KONTRIBUTEVE |
| --- |
| për pagesën e pagës së punonjësve për periudhën nga 04/2020 - 06/2020 |
| Rr.nr. | Vendi i punës | Bruto | Kontributet | Taksa | Lehtësimi | Neto |
|  |  |  | totale | personale | i taksave |  |
| 1 | Drejtori ekzekutiv | 363.519,00 | 101.785,00 | 23.704,76 | 24.684,00 | 238.029,00 |
| 2 | Shefi i departamentit të çështjeve të përgjithshme | 140.725,00 | 39.403,00 | 7.663,70 | 24.684,00 | 93.658,00 |
| 3 | Shefi i departamentit | 216.212,00 | 60.539,00 | 13.098,76 | 24.684,00 | 142.574,00 |
| 4 | Shefi i departamentit ligjor dhe normativ dhe personelit | 139.001,00 | 38.920,00 | 7.539,59 | 24.684,00 | 92.541,00 |
| 5 | Dorëzimi dhe logjistika në terren | 100.556,00 | 28.156,00 | 4.771,62 | 24.684,00 | 67.629,00 |
| 6 | Shefi i departamentit | 252.311,00 | 70.647,00 | 15.697,84 | 24.684,00 | 165.966,00 |
| 7 | Shefi i departamentit | 221.695,00 | 62.075,00 | 13.493,53 | 24.684,00 | 146.127,00 |
| 8 | Higjenist dhe kopshtar | 65.001,00 | 18.200,00 | 2.211,64 | 24.684,00 | 44.589,00 |
| 9 | Inxhinier elektrik | 102.405,00 | 28.673,00 | 4.904,73 | 24.684,00 | 68.827,00 |
| 10 | Përkthyes | 103.950,00 | 29.106,00 | 5.015,95 | 24.684,00 | 69.828,00 |
| 11 | Kontabilist | 119.524,00 | 33.467,00 | 6.137,27 | 24.684,00 | 79.920,00 |
| 12 | Shef i departamentit të mbikëqyrjes së ndërtimit | 167.316,00 | 46.848,00 | 9.578,24 | 24.684,00 | 110.889,00 |
| 13 | Këshilltar ligjor dhe normativ | 138.121,00 | 38.674,00 | 7.476,26 | 24.684,00 | 91.971,00 |
| 14 | Zyrtar i Çështjeve të Përgjithshme | 73.769,00 | 20.655,00 | 2.842,97 | 24.684,00 | 50.271,00 |
| 15 | Inxhinier Mekanik | 136.976,00 | 38.353,00 | 7.393,81 | 24.684,00 | 91.229,00 |
| 16 | Zyrtari i arkivimit dhe kopjimit | 80.080,00 | 22.422,00 | 3.297,30 | 24.684,00 | 54.360,00 |
| 17 | Ekonomist-komercialist | 134.024,00 | 37.527,00 | 7.181,26 | 24.684,00 | 89.316,00 |
| 18 | Avokat | 106.789,00 | 29.901,00 | 5.220,39 | 24.684,00 | 71.668,00 |
| 19 | Shef i departamentit për ndërtim dhe bashkëpunim me institucionet financiare ndërkombëtare | 165.019,00 | 46.205,00 | 9.412,91 | 24.684,00 | 109.401,00 |
| 20 | Këshilltar juridik | 108.404,00 | 30.353,00 | 5.336,61 | 24.684,00 | 72.714,00 |
| 21 | Këshilltar për investime | 161.209,00 | 45.139,00 | 9.138,58 | 24.684,00 | 106.932,00 |
| 22 | Këshilltar për marrëdhënie me publikun | 107.857,00 | 30.200,00 | 5.297,28 | 24.684,00 | 72.360,00 |
| 23 | Inxhinier Mekanik | 135.260,00 | 37.873,00 | 7.270,26 | 24.684,00 | 90.117,00 |
| 24 | Ekonomist | 115.584,00 | 32.364,00 | 5.853,61 | 24.684,00 | 77.367,00 |
|  | Totali | 3.455.307,00 | 967.485,00 | 189.538,88 | 592.416,00 | 2.298.283,00 |

Suksesi i biznesit

Rezultati financiar për funksionimin e REN Sh.A Shkup shprehet përmes pasqyrës së të ardhurave, dhe gjendja e aseteve, detyrimet dhe kapitali janë paraqitur në bilancin e gjendjes. Sipas të dhënave të regjistruara dhe pasqyrave financiare për periudhën nga 01.04.2020 deri më 30.06.2020 Shoqëria nuk ka realizuar të ardhura nga veprimtaria themelore, transmetimi i gazit natyror. Shpenzimet e operimit të Shoqërisë për periudhën 01.04.2020 deri më 30.06.2020 arrijnë shumën prej 4.948.219,00 denarë.

Duke pasur parasysh faktin se projektet për ndërtimin e gazsjellësit magjistral janë të gjera dhe marrin kohë për realizimin e tyre, Shoqëria nuk ka krijuar ende kushte për realizimin e të ardhurave nga veprimtaria e saj themelore.

RAPORTI FINANCIAR

për periudhën nga 01.01.2020 deri më 30.06.2020

| PASQYRA E TË ARDHURAVE |
| --- |
|  |  |  |  |  | për periudhën |
|  |  |  |  |  | 01.01.2020 - 30.06.2020 |
| I. Të ardhurat operative |  |  |  |  | në denarë |
| Të ardhurat e shitjes |  |  |  |  | 0,00 |
| Të ardhura të tjera biznesi |  |  |  |  | 0,00 |
| Të ardhurat totale operative |  |  |  |  | 0,00 |
| II. Shpenzimet operative |  |  |  |  |  |
| Material që harxhohet dhe inventor i imët |  |  |  |  | 405.409,00 |
| Kostot e stafit |  |  |  |  | 7.068.402,00 |
| Amortizimi |  |  |  |  | 584.697,00 |
| Kostot e shërbimit |  |  |  |  | 1.181.553,00 |
| Kosto të tjera |  |  |  |  | 741.704,00 |
| Shpenzime të tjera |  |  |  |  | 0,00 |
| Shpenzimet totale operative |  |  |  |  | 9.981.765,00 |
| Fitimi / Humbja nga aktivitetet e biznesit |  |  |  | -9.981.765,00 |
| III. Të ardhurat financiare |  |  |  |  | 0,00 |
| IV. Shpenzimet financiare |  |  |  |  | 0,00 |
| Të ardhurat / shpenzimet financiare neto |  |  |  | 0,00 |
| Humbja e funksionimit të rregullt |  |  |  |  | -9.981.765,00 |
| Humbja para tatimit |  |  |  |  | -9.981.765,00 |
| Fitimi për vitin e biznesit |  |  |  |  | 0,00 |
| Humbje për vitin e biznesit |  |  |  |  | -9.981.765,00 |

| BILANCI I GJENDJES |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | i realizuar në periudhën |
|  |  |  |  |  |  | 01.01.2020 - 30.06.2020 |
| Pasuritë |  |  |  |  |  |
| Pasuritë jo qarkulluese |  |  |  |  |  |
|  | Pasuritë e paprekshme |  |  |  |  | 0,00 |
|  | Pasuritë e prekshme |  |  |  |  | 9.457.295.179,00 |
| Pasuritë jo aktuale |  |  |  |  | 9.457.295.179,00 |
| Pasuritë aktuale |  |  |  |  |  |
|  | Rezerva (inventor i imët) |  |  |  |  | 0,00 |
|  | Të drejta kreditore nga avanset për furnizuesit |  |  | 117.217.643,00 |
|  | Të drejta kreditore tatimore |  |  |  |  | 2.437.202,00 |
|  | Para të gatshme dhe ekuivalentë të saj |  |  |  |  | 2.282.220.074,00 |
| Totali i aktiveve korente |  |  |  |  | 2.401.874.919,00 |
| Fondet totale |  |  |  |  | 11.859.170.098,00 |
| Kapitali dhe detyrimet |  |  |  |  |  |
| Kapitali dhe rezervat |  |  |  |  |  |
|  | Kapitali aksionar |  |  |  |  | 503.371.630,00 |
|  | Humbje për vitin e biznesit |  |  |  |  | -9.981.765,00 |
|  | Humbje e përcjellur |  |  |  |  | 90.313.499,00 |
| Kapitali total dhe rezervat |  |  |  |  | 403.076.366,00 |
| Detyrimet jo korente |  |  |  |  |  |
|  | Detyrimi i kredisë afatgjatë |  |  |  |  | 6.458.300.372,00 |
|  | Pagesat e shtyra të shpenzimeve dhe të ardhurave për periudhat e ardhshme |  |  |  |  | 4.251.707.345,00 |
|  | Detyrimet e shtyra tatimore |  |  |  |  | 0,00 |
| Detyrimet totale jo korente |  |  |  |  | 10.710.007.717,00 |
| Detyrimet rrjedhëse |  |  |  |  |  |
|  | Detyrimet ndaj furnitorëve |  |  |  |  | 32.914.159,00 |
|  | Detyrimet e tjera |  |  |  |  | 1.220.065,00 |
|  | Detyrime të tjera afatshkurtra dhe rezervime afatshkurtra |  |  |  |  | 1.525.621,00 |
|  | Pjesë afatshkurtër e një kredie afatgjatë |  |  |  |  | 710.426.170,00 |
| Detyrimet totale aktuale |  |  |  |  | 746.086.015,00 |
| Kapitali dhe detyrimet totale |  |  |  |  | 11.859.170.098,00 |

Bashkëngjitjet:

- Lista e të gjitha transaksioneve për periudhën nga 01.04.-30.04.2020

- Lista e të gjitha transaksioneve për periudhën nga 01.05.-31.05.2020

- Lista e të gjitha transaksioneve për periudhën nga 01.06.-30.06.2020

Përgatitur nga:

Violeta Angjeleska Spasova, ekonomiste e diplomuar	____________________

Olivera Kostanceva, inxhiniere e diplomuar		____________________

Valentina Tasevska, juriste e diplomuar			____________________

Ljupka Jankuloska, juriste e diplomuar			____________________

SH.A REN- Shkup

Bordi i Drejtoreve

Kryetare

Aleksandra Marojeviq